## Slide 1
POOLHUB
Báo cáo phát triển tuần 3-4
Backend Architecture, Core APIs, JWT Authentication & Authorization
Trọng tâm
60% Backend
Tuần 3-4 tạo nền móng API, dữ liệu, bảo mật và phân quyền cho các workflow phía sau.
Tình trạng
Đã build & test pass
Solution .NET 10 chạy được 2/2 tests: Auth unit test và Swagger integration test.
Phạm vi
API-first
Frontend chưa phải trọng tâm giai đoạn này; repo hiện tập trung backend và tài liệu demo Postman.
Nguồn: roadmap 10 tuần, README, source code PoolHub.API/Core/Infrastructure/Services, kết quả dotnet test.

## Slide 2
BỐI CẢNH
Tuần 3-4 chuyển dự án từ thiết kế sang backend chạy được.
Roadmap yêu cầu xây nền API trước khi bước sang business logic nâng cao và frontend.
Tuần 1-2
Phân tích, ERD, API spec
Tuần 3
Kiến trúc backend + CRUD APIs
Tuần 4
JWT auth + role authorization
Tuần 5-6
Business rules, testing, optimization
Ý nghĩa checkpoint
Tuần 3 chứng minh hệ thống có kiến trúc backend rõ ràng, có EF Core, migration, DTO, validation và CRUD endpoints.
Tuần 4 chứng minh API đã có hàng rào bảo mật: login, token, refresh token, role-based authorization và protected APIs.
Kết quả hiện tại là nền để tuần 5 phát triển nghiệp vụ sâu hơn như tồn kho, xử lý order, invoice và search/filter/pagination nâng cao.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
02

## Slide 3
TUẦN 3
Yêu cầu tuần 3 đã được triển khai ở mức nền tảng backend hoàn chỉnh.
Đối chiếu roadmap với bằng chứng trong source code.
Hạng mục
Roadmap yêu cầu
Tình trạng thực tế trong repo
Đánh giá
API structure
ASP.NET Web API structure
Có project PoolHub.API, controllers, Program, Swagger, middleware.
Đạt
EF Core
DbContext, schema, migration
PoolHubDbContext có 27 DbSet; migrations InitialWeek4/Fix cascade/precision.
Đạt
Service layer
Repository/Service pattern
Tách Core interfaces, Infrastructure, Services; DI đăng ký service trong Program.
Đạt
CRUD APIs
CRUD dữ liệu chính
Floors, zones, table types, venue tables, products, bookings, pricing plan read.
Đạt một phần
Validation/DTO
DTO, validation, async/await
DTO có DataAnnotations ở Auth; nhiều endpoint dùng DTO và async/await.
Cần mở rộng
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
03

## Slide 4
KIẾN TRÚC
Backend đã tách layer đủ rõ để mở rộng nghiệp vụ mà không dồn logic vào controller.
Mô hình hiện tại đi theo hướng layered architecture, gần với Clean Architecture mức sinh viên.
PoolHub.API
Controllers, middleware, Swagger, JWT config
PoolHub.Core
Entities, DTOs, interfaces, contracts
PoolHub.Services
AuthService, CrudService, domain services
PoolHub.Infrastructure
DbContext, migrations, seed data
PoolHub.Shared
ApiResponse, exceptions, constants
Điểm mạnh
Controller mỏng, gọi service qua interface.
Dependency Injection tập trung trong Program.cs.
ExceptionMiddleware trả ApiResponse thống nhất.
Swagger có Bearer security definition.
Seed data và migrations giúp demo nhanh hơn.
Rủi ro kỹ thuật cần cải thiện
CrudService đang chứa nhiều module, cần tách nhỏ khi nghiệp vụ tăng.
Repository.cs tồn tại nhưng pattern chưa được dùng nhất quán.
Validation còn lệch giữa các DTO; nên chuẩn hóa toàn bộ request.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
04

## Slide 5
CORE APIS
Các API tuần 3 đã bao phủ dữ liệu vận hành chính của PoolHub.
Dự án không chỉ có CRUD mẫu; đã có các module gắn với nghiệp vụ bida/entertainment center.
Venue
floors, zones, table-types, venue-tables, pricing-plans
Booking
create booking, list/get/delete booking
Product
categories, products, search, pagination
Session
start/end/switch table
Order
create order, add item, stock check
Invoice
generate invoice, create payment
Nhận xét thực tế
Pagination đã xuất hiện ở nhiều danh sách thông qua PaginationRequest/PagedResult.
Search hiện rõ nhất ở ProductService; các module khác mới chủ yếu phân trang cơ bản.
Một phần nghiệp vụ tuần 5 đã được khởi động sớm: kiểm tra tồn kho khi thêm order item, tạo invoice từ session.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
05

## Slide 6
ĐÁNH GIÁ TUẦN 3
Tuần 3 đạt mục tiêu nền tảng, nhưng cần chuẩn hóa để tránh phình service.
Đây là slide phân tích chứ không chỉ liệt kê việc đã làm.
Hoàn thành tốt
Kiến trúc & EF
Layered solution, DbContext 27 bảng, migrations, seed, Swagger và API controllers đã hình thành.
Đạt có điều kiện
CRUD APIs
Có CRUD/read cho nhiều module, nhưng chưa đồng đều full CRUD ở mọi tài nguyên và một số xử lý get-by-id còn tạm.
Cần nâng
Validation
DataAnnotations rõ ở Auth DTO, nhưng các DTO domain cần validation nhất quán hơn trước khi demo dữ liệu thật.
Kết luận tuần 3
PoolHub đã có nền backend đủ để demo API và phát triển tiếp. Việc quan trọng sau checkpoint là tách service theo module, chuẩn hóa validation và bổ sung test cho các CRUD/domain flow có rủi ro cao.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
06

## Slide 7
TUẦN 4
Authentication & Authorization đã vượt mức bắt buộc nhờ refresh token và role matrix.
Roadmap bắt buộc login/register, JWT, password hashing, protected APIs và role-based authorization.
Yêu cầu
Bằng chứng triển khai
Tình trạng
JWT Auth
JWT bearer, issuer, audience, lifetime
Program.cs cấu hình JwtBearer, HmacSha256, ClockSkew = 0, Swagger Bearer.
Đạt
Login/Register
API login/register
AuthController có /login, /register; register chỉ Admin được tạo user.
Đạt
Password hash
Hash mật khẩu
AuthService dùng BCrypt.Net BCrypt.HashPassword work factor 12 và Verify.
Đạt
Protected APIs
Chặn API cần token
Controllers dùng [Authorize]; /me, change-password, logout yêu cầu token.
Đạt
Refresh token
Khuyến khích
Có refresh-token, logout revoke token, lưu hash refresh token bằng SHA-256.
Vượt yêu cầu
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
07

## Slide 8
AUTH FLOW
Luồng auth hiện tại đã đủ để demo đăng nhập, gọi API bảo vệ và cấp token mới.
Các bước này có thể trình bày trực tiếp bằng Postman collection trong docs/postman.
1
Login
POST /api/auth/login Email + password
2
Verify
BCrypt verify, account status check
3
Issue token
AccessToken JWT + RefreshToken random 64 bytes
4
Call APIs
Bearer token vào Swagger/Postman
5
Refresh/Logout
Refresh rotates token; logout revokes token
Điểm demo nên nhấn mạnh
Đăng nhập bằng seed account admin@poolhub.com / Admin@123.
Copy accessToken vào Swagger Authorize hoặc Postman environment.
Gọi thử /api/auth/me và một API role-protected như /api/users hoặc /api/floors.
Refresh token để chứng minh phần khuyến khích của tuần 4 đã làm.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
08

## Slide 9
PHÂN QUYỀN
Role-based authorization đã được gắn trực tiếp trên các nhóm API quan trọng.
Các role chính: Admin, Manager, Staff, Cashier.
API nhóm
Admin
Manager
Staff
Cashier
Ghi chú
Auth register
✓
Admin tạo tài khoản mới
Users/Roles
✓
✓
Quản trị người dùng
Venue setup
✓
✓
Floors/zones/table types
Venue tables read
✓
✓
✓
✓
Nhân viên xem bàn
Sessions/Orders
✓
✓
✓
✓
Vận hành ca chơi/order
Audit logs
✓
✓
Theo dõi thao tác
Nhận xét: phân quyền đã gắn vào controller bằng [Authorize(Roles=...)]. Đây là điểm quan trọng của tuần 4 vì chứng minh hệ thống không chỉ đăng nhập được, mà còn kiểm soát quyền theo nghiệp vụ.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
09

## Slide 10
TÌNH TRẠNG THỰC TẾ
Build/test hiện tại pass, nhưng coverage mới ở mức smoke test.
Kết quả kiểm chứng trên repo ngày 02/06/2026.
Build/Test
2/2 tests pass
dotnet test pool-hub.sln: 1 AuthService unit test, 1 Swagger integration test.
Tài liệu demo
Có Postman
docs/postman có collection Week4 Auth và environment; README có seed accounts.
Giới hạn
Coverage mỏng
Chưa thấy test cho CRUD/domain flows, refresh token edge cases, role access matrix.
Khoảng cách so với roadmap tuần 3-4
Tuần 3: kiến trúc, EF, CRUD và async/await đã có; cần chuẩn hóa Repository/Service pattern và validation domain.
Tuần 4: JWT, password hashing, protected APIs, role authorization và refresh token đã có; cần bổ sung negative tests và demo Postman đầy đủ.
Frontend chưa phải checkpoint chính; vì vậy chưa đánh giá UI trong tuần 3-4.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
10

## Slide 11
KẾT LUẬN
PoolHub đã hoàn thành mục tiêu tuần 3-4 và sẵn sàng đi vào business logic nâng cao.
Thông điệp chính để chốt phần thuyết trình.
3 luận điểm trình bày
Tuần 3 tạo nền backend: layered architecture, EF Core schema, migration, core CRUD APIs, Swagger và response/error handling thống nhất.
Tuần 4 tạo lớp bảo mật: JWT, BCrypt password hashing, refresh token, logout revoke và role-based authorization theo nhóm nghiệp vụ.
Trạng thái thực tế tốt hơn mức demo tối thiểu, nhưng cần thêm test, validation domain và tách service trước khi mở rộng tuần 5-6.
Đề xuất công việc tiếp theo
Tách CrudService thành service theo module: Venue, Product, Booking.
Bổ sung validation cho toàn bộ Create/Update DTO và test negative cases.
Hoàn thiện business rules: booking conflict, session billing, invoice/payment, stock movement.
Chuẩn bị demo Postman theo kịch bản: login -> protected API -> role check -> refresh/logout.
PoolHub | Tuần 3-4 backend checkpoint
11