FPT UNIVERSITY

Fullstack ASP.NET Project — Summer 2025

PoolHub

Entertainment Center Management System

Billiard • Bar & Beverage • Game Center

PROJECT PROPOSAL — WEEK 1

| Subject: | Fullstack ASP.NET — SWD392 |
| --- | --- |
| Group: | [Tên nhóm] |
| Members: | [TV1] · [TV2] · [TV3] · [TV4] · [TV5] |
| Instructor: | [Tên giảng viên] |
| Semester: | Summer 2025 |

# 1. Problem Statement

## 1.1 Bối cảnh

Thị trường giải trí trong nhà tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hàng nghìn quán bi-a, bar, và game center hoạt động trên toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở này vẫn đang vận hành theo phương thức thủ công hoặc dùng phần mềm rời rạc, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng:

- Quản lý bàn bằng giấy tờ hoặc ứng dụng đơn giản — dễ sai sót khi tính tiền theo giờ.

- Không có hệ thống tích hợp giữa dịch vụ bi-a và dịch vụ bar/đồ uống — nhân viên phải ghi chép riêng lẻ, dễ bỏ sót order.

- Chủ quán không có báo cáo doanh thu real-time, phải tổng kết thủ công cuối ngày.

- Không thể theo dõi năng suất nhân viên, công suất sử dụng từng bàn, hay các khung giờ cao điểm.

- Không có hệ thống đặt lịch trước — khách hàng phải gọi điện hoặc đến trực tiếp.

## 1.2 Vấn đề cụ thể

Một quán bi-a quy mô trung bình (10–20 bàn) với dịch vụ bar tích hợp đang phải đối mặt với:

- Thất thoát doanh thu do tính tiền sai (quên tính phút lẻ, tính sai giá theo khung giờ).

- Order đồ uống bị bỏ sót hoặc không được gộp vào hóa đơn chính của bàn.

- Mâu thuẫn giữa khách và nhân viên về thời gian sử dụng bàn vì không có hệ thống ghi nhận chính xác.

- Chủ quán mất nhiều giờ mỗi ngày để đối soát doanh thu thủ công.

## 1.3 Giải pháp đề xuất

PoolHub là hệ thống web quản lý trung tâm giải trí toàn diện, xây dựng trên ASP.NET Core Web API và Next.js. Hệ thống cho phép nhân viên quản lý bàn bi-a, order đồ uống, và tính toán hóa đơn trên cùng một giao diện; đồng thời cung cấp cho chủ quán dashboard phân tích doanh thu real-time và báo cáo chi tiết. Hệ thống được thiết kế modular để có thể mở rộng sang game center và các loại hình giải trí khác.

# 2. User Roles

| Role | Người dùng | Quyền truy cập chính | Màn hình chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Guest / Customer | Khách hàng vãng lai | Xem bàn available, Giá dịch vụ, Đặt lịch trước | Trang chủ, Booking online, Xem giá |
| Staff / Cashier | Nhân viên phục vụ / thu ngân | Mở/đóng bàn, Tạo order đồ uống, In hóa đơn, Tính tiền, Chuyển bàn | Floor Map, Quản lý phiên, Order, Thanh toán |
| Manager | Quản lý ca làm việc | Tất cả quyền Staff + Xem báo cáo ca, Quản lý nhân viên ca, Xử lý khiếu nại, Cấu hình khuyến mãi | Dashboard ca, Nhân viên, Booking management |
| Owner / Admin | Chủ cơ sở / Quản trị viên | Toàn quyền: Cấu hình giá/khung giờ, Báo cáo doanh thu, Quản lý sản phẩm, Phân quyền nhân viên, Cài đặt hệ thống | Admin Dashboard, Báo cáo, Cài đặt hệ thống |

# 3. Functional Requirements

## FR-01: Authentication & Authorization

- Đăng ký tài khoản nhân viên bởi Admin; đăng nhập bằng email + mật khẩu.

- JWT-based authentication; token lưu trong httpOnly cookie.

- Role-based authorization: Guest / Staff / Manager / Admin.

- Guarded routes: redirect về login nếu chưa xác thực.

- Đổi mật khẩu, quản lý profile cá nhân.

## FR-02: Quản lý Bàn (Table Management)

- CRUD bàn: số bàn, loại (9-ball / snooker / pool / game), khu vực, trạng thái.

- Trạng thái bàn real-time: Available / In Use / Reserved / Maintenance.

- Sơ đồ bàn (Floor Map) trực quan — nhìn vào biết ngay bàn nào trống.

- Cấu hình giá theo loại bàn và khung giờ (giờ thường / giờ vàng / cuối tuần).

- Đặt bàn vào trạng thái Maintenance khi cần sửa chữa.

## FR-03: Phiên Chơi (Session Management)

- Mở bàn: ghi nhận giờ bắt đầu, nhân viên phụ trách — một click.

- Đóng bàn: tự động tính tiền theo công thức: Tổng = Σ(thời gian × giá từng khung giờ).

- Quy tắc làm tròn thời gian (cấu hình được): VD >30 phút tính 1 giờ.

- Chuyển bàn: khách chuyển sang bàn khác, giữ nguyên thời gian tính tiền.

- Lịch sử phiên chơi với đầy đủ thông tin: bàn, thời gian, nhân viên, tổng tiền.

## FR-04: Đặt Lịch (Booking)

- Khách đặt bàn trước qua web: chọn ngày/giờ/loại bàn/số người.

- Xem lịch available trước khi đặt — tránh xung đột.

- Nhân viên xác nhận booking; tự động release bàn sau 15 phút nếu khách không đến.

- Lịch sử đặt, hủy booking, hoàn tiền cọc (nếu có).

- Gửi email xác nhận booking cho khách (mock).

## FR-05: Order Đồ Uống & Dịch Vụ

- Menu đồ uống: CRUD sản phẩm theo danh mục (bia, nước ngọt, đồ ăn nhẹ).

- Nhân viên tạo order gắn với session bàn đang chạy.

- Tất cả order tự động cộng dồn vào hóa đơn cuối của bàn.

- Theo dõi trạng thái order: Pending / Preparing / Served.

- Upload ảnh sản phẩm lên menu.

## FR-06: Hóa Đơn & Thanh Toán

- Tạo hóa đơn tự động khi đóng bàn: gộp tiền bàn + tiền đồ uống.

- Áp dụng mã giảm giá / khuyến mãi happy hour.

- Nhiều phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử (mock).

- In hóa đơn hoặc xuất PDF.

- Lịch sử giao dịch đầy đủ, tìm kiếm theo ngày/bàn/nhân viên.

## FR-07: Quản lý Kho

- Nhập kho số lượng sản phẩm; lịch sử nhập kho.

- Cảnh báo tự động khi tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu.

- Báo cáo sản phẩm bán chạy, doanh thu theo danh mục.

## FR-08: Nhân Viên & Ca Làm

- CRUD nhân viên: thông tin, vai trò, liên hệ.

- Phân ca: tạo lịch ca (sáng / chiều / tối), gán nhân viên vào ca.

- Chấm công: check-in / check-out ca làm; tính số giờ làm.

- Thống kê doanh thu theo ca, theo nhân viên phụ trách.

## FR-09: Dashboard & Báo Cáo

- Dashboard real-time: tổng doanh thu hôm nay, số bàn đang chạy, công suất sử dụng.

- Biểu đồ doanh thu theo giờ trong ngày (peak hours analysis).

- Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng — export Excel.

- Báo cáo bàn: bàn nào hot nhất, bàn nào ít dùng.

- Top sản phẩm bán chạy, top nhân viên doanh thu cao.

## FR-10: Search, Filter & Pagination

- Tìm kiếm hóa đơn, booking, nhân viên theo keyword.

- Lọc theo: ngày, trạng thái, loại bàn, nhân viên.

- Phân trang chuẩn trên tất cả danh sách.

# 4. Non-Functional Requirements

| # | Danh mục | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Bảo mật | JWT token hết hạn sau 8 giờ; mật khẩu lưu dạng BCrypt hash. | Không token nào lưu plain text; endpoint protected trả 401. |
| NFR-02 | Bảo mật | Chỉ Admin được truy cập API cấu hình giá và quản lý nhân viên. | Role check trả 403 nếu sai quyền. |
| NFR-03 | Khả dụng | Hệ thống hoạt động 99% thời gian trong giờ mở cửa (10:00–24:00). | Không downtime quá 15 phút/ngày. |
| NFR-04 | Khả dụng | Dữ liệu hóa đơn không bị mất khi mất điện đột ngột. | Transaction DB đảm bảo ACID. |
| NFR-05 | Tính dùng được | Responsive UI hoạt động trên tablet (768px) và màn hình desktop (1280px). | Không overflow ngang trên tablet. |
| NFR-06 | Tính dùng được | Nhân viên có thể mở bàn trong vòng 3 thao tác kể từ trang Floor Map. | UX flow: Floor Map → Chọn bàn → Mở → Done. |
| NFR-07 | Bảo trì | Code tổ chức theo Layered Architecture: API / Service / Repository / Domain. | Không có business logic trong Controller. |
| NFR-08 | Mở rộng | Schema database hỗ trợ thêm module mới (karaoke, VR room) mà không cần sửa bảng hiện tại. | Thiết kế Zones table generic theo type. |

# 5. Feature List

| ID | Feature | Mô tả | Priority | Module | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Register / Login | Email + password auth, JWT token, BCrypt hash | Must | Auth | S1 |
| F02 | Role Authorization | Phân quyền 4 roles, guarded routes, 401/403 handling | Must | Auth | S1 |
| F03 | Quản lý bàn CRUD | Thêm/sửa/xoá bàn, gán zone, loại, giá khung giờ | Must | Table | S1 |
| F04 | Floor Map real-time | Sơ đồ bàn trực quan, màu trạng thái, click mở/xem | Must | Table | S2 |
| F05 | Mở bàn (Start Session) | Ghi nhận giờ start, nhân viên phụ trách | Must | Session | S2 |
| F06 | Đóng bàn & Tính tiền | Tính tiền theo giờ + khung giờ, làm tròn phút | Must | Session | S2 |
| F07 | Chuyển bàn | Giữ nguyên thời gian, chuyển sang bàn mới | Must | Session | S2 |
| F08 | Booking online | Khách đặt bàn trước, chọn ngày/giờ/loại | Must | Booking | S2 |
| F09 | Xác nhận & Quản lý Booking | Staff confirm, auto-release 15 phút nếu vắng | Must | Booking | S2 |
| F10 | Menu đồ uống CRUD | Danh mục, sản phẩm, giá, upload ảnh | Must | Order | S2 |
| F11 | Tạo Order gắn Session | Order đồ uống gắn bàn đang chạy, tracking status | Must | Order | S3 |
| F12 | Hóa đơn tích hợp | Gộp tiền bàn + tiền order, áp discount | Must | Invoice | S3 |
| F13 | Thanh toán & In bill | Chọn phương thức, in PDF hoặc hiển thị QR | Must | Invoice | S3 |
| F14 | Quản lý kho | Nhập kho, cảnh báo tồn kho thấp | Should | Inventory | S3 |
| F15 | Quản lý nhân viên | CRUD staff, phân ca, chấm công | Must | Staff | S3 |
| F16 | Dashboard Admin | Doanh thu real-time, bàn đang chạy, công suất | Must | Report | S4 |
| F17 | Báo cáo & Export | Doanh thu theo ngày/tuần/tháng, xuất Excel | Must | Report | S4 |
| F18 | Cấu hình giá khung giờ | Admin cài giá theo loại bàn, ngày/giờ, %phụ thu | Must | Setting | S1 |
| F19 | Biểu đồ peak hours | Chart doanh thu theo giờ trong ngày | Should | Report | S4 |
| F20 | Search & Filter | Tìm kiếm hóa đơn, booking, staff; filter đa chiều | Must | All | S3 |
| F21 | Pagination | Phân trang chuẩn cho tất cả danh sách | Must | All | S2 |
| F22 | Happy Hour / Promo | Giảm giá theo khung giờ thấp điểm, combo | Nice | Setting | S4 |
| F23 | Cảnh báo thông minh | Bàn chạy >4h nhắc nhân viên; kho thấp thông báo | Nice | System | S4 |
| F24 | Game Center Module | Mở rộng quản lý máy game, PS5 room theo cùng logic | Nice | Extend | S5 |

# 6. Module Breakdown & Phân Công

PoolHub chia thành 5 module độc lập, mỗi thành viên phụ trách một module chính:

| Module | Phụ trách | Scope | Features | Tech highlights |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: Auth & Setting | TV1 | Register/Login, JWT, RBAC, Cấu hình giá khung giờ, Cài đặt hệ thống, GitHub/DevOps | F01,F02,F18,F21 | JWT, BCrypt, Middleware |
| M2: Table & Session | TV2 | CRUD bàn, Floor Map, Mở/Đóng bàn, Tính tiền theo giờ+khung giờ, Chuyển bàn | F03,F04,F05,F06,F07 | Business rule tính giờ |
| M3: Booking & Order | TV3 | Booking online, Confirm flow, Menu, Order gắn session, Tracking status, Kho | F08,F09,F10,F11,F14 | Transaction, FK constraint |
| M4: Invoice & Staff | TV4 | Hóa đơn tích hợp, Thanh toán, In bill, Quản lý nhân viên, Phân ca, Chấm công | F12,F13,F15,F20 | PDF gen, Reporting |
| M5: Dashboard & Frontend | TV5 | Dashboard real-time, Báo cáo, Export Excel, Biểu đồ, Toàn bộ Next.js UI | F16,F17,F19,F22,F23 | Chart.js, Export, UX |

# 7. Technology Stack

| Layer | Technology | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | ASP.NET Core 8 Web API | RESTful API, Middleware, Dependency Injection |
| ORM | Entity Framework Core 8 + SQL Server | Database access, Migrations, LINQ queries |
| Authentication | JWT Bearer + BCrypt | Stateless auth, Password hashing |
| Real-time (Optional) | SignalR | Cập nhật trạng thái bàn live trên Floor Map |
| Documentation | Swagger / OpenAPI | API docs tự sinh, test trực tiếp |
| Logging | Serilog | Log file + Console, structured logging |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS | Server-side rendering, routing, styling |
| UI Components | shadcn/ui | Component library nhất quán |
| Charts | Recharts / Chart.js | Dashboard biểu đồ doanh thu |
| HTTP Client | Axios + interceptors | Gọi API, tự động attach JWT token |
| State Management | Zustand / React Context | Global auth state, session state |
| Export | ExcelJS / jsPDF | Xuất báo cáo Excel, in hóa đơn PDF |
| Deploy Backend | Render / Azure App Service | Host ASP.NET Core API |
| Deploy Frontend | Vercel | Host Next.js |
| Deploy Database | Railway / Azure SQL | Managed SQL Server |
| Version Control | Git + GitHub | Branching: main/dev/feature/* |

# 8. Kế Hoạch Triển Khai 10 Tuần

| Tuần | Giai đoạn | Công việc chính | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analysis & Design | Phân tích yêu cầu, User roles, FR/NFR, ERD draft, Use Case Diagram, Sitemap | Proposal PDF, Feature list, ERD sơ bộ, Use Case |
| 2 | Database & API Spec | Database design chi tiết, API endpoints, Wireframe UI | DB Diagram, API Document, UI Wireframe |
| 3 | Backend Architecture | Project setup, EF Core, Repository/Service pattern, CRUD APIs cơ bản | Backend source, CRUD APIs, Swagger |
| 4 | Auth & Table/Session | JWT Auth, Role authorization, Table CRUD, Session (mở/đóng bàn), tính tiền | Auth APIs, Session APIs, Postman demo |
| 5 | Booking & Order | Booking flow, Menu CRUD, Order system, Kho, Business logic nâng cao | Full workflow backend, Upload ảnh |
| 6 | Invoice & Optimization | Hóa đơn tích hợp, Staff/Ca làm, Exception middleware, Logging, Refactor | Stable backend, Testing evidence, README |
| 7 | Frontend Foundation | Next.js setup, Layout, Auth UI, Floor Map, Session management UI | UI skeleton, API connected |
| 8 | Frontend Features | Dashboard, Báo cáo chart, Order UI, Booking UI, Search/filter, Export | End-to-end workflow hoàn chỉnh |
| 9 | Deployment | Deploy Backend + DB + Frontend, README, API docs, Setup guide | Public URL, Deploy guide |
| 10 | Defense | Final demo, presentation, individual Q&A | Slide thuyết trình, Demo live |

# 9. Đối Chiếu Tiêu Chí Chấm Điểm

| Hạng mục chấm điểm | Tỷ lệ | PoolHub thể hiện ở đâu |
| --- | --- | --- |
| Backend Architecture & API | 25% | Layer architecture rõ ràng (API/Service/Repository/Domain), 20+ REST endpoints, DTO pattern xuyên suốt, Swagger đầy đủ |
| Database & EF Core | 10% | 10+ bảng quan hệ, FK constraints, EF Core Migrations, Seed data thực tế |
| Authentication & Security | 10% | JWT + BCrypt, Role-based Auth 4 cấp, Exception middleware, Protected endpoints |
| Business Logic & Validation | 10% | Tính tiền theo khung giờ (core logic), Booking conflict check, Auto-release bàn, Stock alert, DataAnnotation + custom validation |
| Backend Testing & Optimization | 5% | Postman collection, Unit test AuthService & SessionService, Serilog logging, Query optimization |
| Frontend UI & API Integration | 20% | Next.js App Router, Axios interceptor, Floor Map interactive, Dashboard Chart, Form validation zod/yup |
| Frontend UX & Responsive | 10% | Tailwind responsive (mobile/tablet/desktop), shadcn/ui components, Toast notification, Loading state, Error handling |
| Deployment | 5% | Backend trên Render/Azure, Frontend trên Vercel, DB trên Railway, public URL hoạt động |
| Presentation & Teamwork | 5% | Git history rõ ràng, PR review chéo, mỗi TV demo phần phụ trách, trả lời Q&A technical |

# 10. Tài Liệu Tham Khảo

- Microsoft ASP.NET Core Documentation: https://docs.microsoft.com/aspnet/core

- Entity Framework Core: https://docs.microsoft.com/ef/core

- Next.js Documentation: https://nextjs.org/docs

- JWT.io: https://jwt.io

- Swagger / OpenAPI: https://swagger.io/docs

- shadcn/ui: https://ui.shadcn.com

- Recharts: https://recharts.org

- VPA Billiard & Game Center – thực tế tham khảo mô hình kinh doanh tại Việt Nam

PoolHub – Fullstack Project Proposal | FPT University | Summer 2025