FPT UNIVERSITY

Fullstack ASP.NET Project — Summer 2025

PoolHub

Entertainment Center Management System

Billiard • Bar & Beverage • Game Center

PROJECT PROPOSAL — WEEK 1

| Subject: | Fullstack ASP.NET — SWD392 |
| --- | --- |
| Group: | [Tên nhóm] |
| Members: | [TV1] · [TV2] · [TV3] · [TV4] · [TV5] |
| Instructor: | [Tên giảng viên] |
| Semester: | Summer 2025 |

# 1. Problem Statement

## 1.1 Bối cảnh

Thị trường giải trí trong nhà tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hàng nghìn quán bi-a, bar, và game center hoạt động trên toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở này vẫn đang vận hành theo phương thức thủ công hoặc dùng phần mềm rời rạc, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng:

•       Quản lý bàn bằng giấy tờ hoặc ứng dụng đơn giản — dễ sai sót khi tính tiền theo giờ.

•       Không có hệ thống tích hợp giữa dịch vụ bi-a và dịch vụ bar/đồ uống — nhân viên phải ghi chép riêng lẻ, dễ bỏ sót order.

•       Chủ quán không có báo cáo doanh thu real-time, phải tổng kết thủ công cuối ngày.

•       Không thể theo dõi năng suất nhân viên, công suất sử dụng từng bàn, hay các khung giờ cao điểm.

•       Không có hệ thống đặt lịch trước — khách hàng phải gọi điện hoặc đến trực tiếp.

## 1.2 Vấn đề cụ thể

Một quán bi-a quy mô trung bình (10–20 bàn) với dịch vụ bar tích hợp đang phải đối mặt với:

•       Thất thoát doanh thu do tính tiền sai (quên tính phút lẻ, tính sai giá theo khung giờ).

•       Order đồ uống bị bỏ sót hoặc không được gộp vào hóa đơn chính của bàn.

•       Mâu thuẫn giữa khách và nhân viên về thời gian sử dụng bàn vì không có hệ thống ghi nhận chính xác.

•       Chủ quán mất nhiều giờ mỗi ngày để đối soát doanh thu thủ công.

•    Khó kiểm soát trạng thái bàn, lịch đặt trước, sản phẩm bán ra và tồn kho trong cùng một hệ thống.

## 1.3 Giải pháp đề xuất

PoolHub là hệ thống web quản lý trung tâm giải trí toàn diện, xây dựng trên ASP.NET Core Web API và Next.js. Hệ thống cho phép nhân viên quản lý bàn bi-a, order đồ uống, và tính toán hóa đơn trên cùng một giao diện; đồng thời cung cấp cho chủ quán dashboard phân tích doanh thu real-time và báo cáo chi tiết. Hệ thống được thiết kế modular để có thể mở rộng sang game center và các loại hình giải trí khác.

# 2. User Roles

| Role | Người dùng | Quyền truy cập chính | Màn hình chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Guest / Customer | Khách hàng vãng lai | Xem bàn available, Giá dịch vụ, Đặt lịch trước | Trang chủ, Booking online, Xem giá |
| Staff / Cashier | Nhân viên phục vụ / thu ngân | Mở/đóng bàn, Tạo order đồ uống, In hóa đơn, Tính tiền, Chuyển bàn | Floor Map, Quản lý phiên, Order, Thanh toán |
| Manager | Quản lý ca làm việc | Tất cả quyền Staff + xem báo cáo vận hành, quản lý booking, xử lý khiếu nại, cấu hình khuyến mãi | Dashboard vận hành, Booking management, Báo cáo cơ bản |
| Owner / Admin | Chủ cơ sở / Quản trị viên | Toàn quyền: Cấu hình giá/khung giờ, Báo cáo doanh thu, Quản lý sản phẩm, Phân quyền nhân viên, Cài đặt hệ thống | Admin Dashboard, Báo cáo, Cài đặt hệ thống |

# 3. Functional Requirements

## FR-01: Authentication & Authorization

- Admin có thể tạo tài khoản nhân viên.

- Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu.

- Hệ thống sử dụng JWT-based authentication; token được lưu trong httpOnly cookie.

- Role-based authorization gồm các vai trò: Guest, Staff, Manager, Admin.

- Guarded routes: người dùng chưa xác thực sẽ bị redirect về trang login.

- Người dùng có thể đổi mật khẩu và quản lý profile cá nhân.

- Endpoint protected phải kiểm tra xác thực và phân quyền trước khi xử lý request.

## FR-02: Quản lý Bàn (Table Management)

- CRUD bàn: số bàn, loại bàn, khu vực, trạng thái.

- Hỗ trợ nhiều loại bàn/khu vực: 9-ball, snooker, pool, game, hoặc loại hình giải trí mở rộng.

- Trạng thái bàn real-time: Available, In Use, Reserved, Maintenance.

- Sơ đồ bàn trực quan dạng Floor Map, giúp nhân viên nhìn vào biết ngay bàn nào trống, đang sử dụng hoặc đang bảo trì.

- Cấu hình giá theo loại bàn và khung giờ: giờ thường, giờ vàng, cuối tuần.

- Có thể đặt bàn vào trạng thái Maintenance khi cần sửa chữa.

- Nhân viên có thể tìm kiếm/lọc bàn theo trạng thái, loại bàn hoặc khu vực.

## FR-03: Phiên Chơi (Session Management)

- Mở bàn bằng một thao tác từ Floor Map.

- Khi mở bàn, hệ thống ghi nhận giờ bắt đầu, bàn sử dụng và nhân viên phụ trách.

- Đóng bàn và tự động tính tiền theo công thức:
Tổng tiền bàn = Σ(thời gian sử dụng × đơn giá theo từng khung giờ)

- Hỗ trợ quy tắc làm tròn thời gian có thể cấu hình, ví dụ: trên 30 phút tính thành 1 giờ.

- Cho phép chuyển bàn khi khách muốn đổi bàn, đồng thời giữ nguyên thời gian tính tiền của phiên chơi.

- Lưu lịch sử phiên chơi với đầy đủ thông tin: bàn, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nhân viên phụ trách, tổng tiền.

- Không cho phép mở phiên mới trên bàn đang In Use hoặc Maintenance.

## FR-04: Đặt Lịch (Booking)

- Khách hàng có thể đặt bàn trước qua web.

- Khách chọn ngày, giờ, loại bàn, số người và thông tin liên hệ.

- Hệ thống hiển thị lịch available trước khi đặt để tránh xung đột.

- Nhân viên có thể xác nhận hoặc hủy booking.

- Tự động release bàn sau 15 phút nếu khách không đến.

- Lưu lịch sử đặt bàn và hủy booking.

- Hỗ trợ hoàn tiền cọc nếu hệ thống triển khai đặt cọc.

- Gửi email xác nhận booking cho khách hàng ở dạng mock.

## FR-05: Order Đồ Uống & Dịch Vụ

- CRUD menu đồ uống và dịch vụ theo danh mục: bia, nước ngọt, đồ ăn nhẹ, combo, dịch vụ bổ sung.

- Nhân viên tạo order gắn với session bàn đang chạy.

- Tất cả order được tự động cộng dồn vào hóa đơn cuối của bàn.

- Theo dõi trạng thái order: Pending, Preparing, Served, Cancelled.

- Cho phép cập nhật số lượng hoặc hủy item trước khi thanh toán.

- Upload ảnh sản phẩm lên menu.

- Kiểm tra tồn kho trước khi xác nhận order nếu sản phẩm có quản lý số lượng.

## FR-06: Hóa Đơn & Thanh Toán

- Tạo hóa đơn tự động khi đóng bàn.

- Hóa đơn gộp tiền bàn, tiền đồ uống, dịch vụ bổ sung và khuyến mãi nếu có.

- Áp dụng mã giảm giá hoặc chương trình happy hour.

- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử ở dạng mock.

- In hóa đơn hoặc xuất PDF.

- Lưu lịch sử giao dịch đầy đủ.

- Cho phép tìm kiếm hóa đơn theo ngày, bàn, nhân viên hoặc phương thức thanh toán.

- Hóa đơn sau khi thanh toán không được chỉnh sửa trực tiếp, chỉ được tạo adjustment/refund nếu cần.

## FR-07: Quản lý Kho

- Nhập kho số lượng sản phẩm.

- Lưu lịch sử nhập kho, số lượng nhập, người thực hiện và thời gian nhập.

- Tự động trừ tồn kho khi sản phẩm được bán thành công.

- Cảnh báo khi tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu.

- Báo cáo sản phẩm bán chạy.

- Báo cáo doanh thu theo danh mục sản phẩm.

- Cho phép Manager/Admin điều chỉnh tồn kho khi có sai lệch thực tế.

## FR-08: Quản lý Nhân Viên

- CRUD nhân viên: thông tin cá nhân, vai trò, liên hệ, trạng thái hoạt động.

- Admin có thể tạo tài khoản nhân viên và phân quyền Staff, Manager hoặc Admin.

- Cập nhật thông tin nhân viên: họ tên, email, số điện thoại, vai trò.

- Khóa hoặc mở khóa tài khoản nhân viên khi cần.

- Theo dõi lịch sử thao tác của nhân viên trong hệ thống: mở bàn, đóng bàn, tạo order, xử lý thanh toán.

- Thống kê doanh thu theo nhân viên phụ trách phiên chơi hoặc hóa đơn.

- Chỉ Admin có quyền thay đổi vai trò hoặc khóa/mở khóa tài khoản nhân viên.

## FR-09: Dashboard & Báo Cáo

- Dashboard real-time hiển thị tổng doanh thu hôm nay, số bàn đang chạy, số bàn trống và công suất sử dụng.

- Biểu đồ doanh thu theo giờ trong ngày để phân tích peak hours.

- Báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng.

- Export báo cáo ra Excel.

- Báo cáo bàn: bàn được sử dụng nhiều nhất, bàn ít sử dụng, tổng thời gian sử dụng từng bàn.

- Báo cáo sản phẩm: top sản phẩm bán chạy, doanh thu theo danh mục.

- Báo cáo nhân viên: doanh thu theo nhân viên phụ trách phiên chơi hoặc thanh toán.

## FR-10: Search, Filter & Pagination

- Tìm kiếm hóa đơn, booking, nhân viên, sản phẩm theo keyword.

- Lọc dữ liệu theo ngày, trạng thái, loại bàn, khu vực, nhân viên hoặc phương thức thanh toán.

- Phân trang chuẩn trên tất cả danh sách dữ liệu.

- Hỗ trợ sắp xếp theo thời gian tạo, doanh thu, trạng thái hoặc tên.

- API trả về metadata phân trang gồm page, pageSize, totalItems và totalPages.

# 4. Non-Functional Requirements

| # | Danh mục | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Bảo mật | JWT token hết hạn sau 8 giờ; mật khẩu lưu dạng BCrypt hash. | Không token nào lưu plain text; endpoint protected trả 401. |
| NFR-02 | Bảo mật | Chỉ Admin được truy cập API cấu hình giá và quản lý nhân viên. | Role check trả 403 nếu sai quyền. |
| NFR-03 | Khả dụng | Hệ thống hoạt động 99% thời gian trong giờ mở cửa (10:00–24:00). | Không downtime quá 15 phút/ngày. |
| NFR-04 | Khả dụng | Dữ liệu hóa đơn không bị mất khi mất điện đột ngột. | Transaction DB đảm bảo ACID. |
| NFR-05 | Tính dùng được | Responsive UI hoạt động trên tablet (768px) và màn hình desktop (1280px). | Không overflow ngang trên tablet. |
| NFR-06 | Tính dùng được | Nhân viên có thể mở bàn trong vòng 3 thao tác kể từ trang Floor Map. | UX flow: Floor Map → Chọn bàn → Mở → Done. |
| NFR-07 | Bảo trì | Code tổ chức theo Layered Architecture: API / Service / Repository / Domain. | Không có business logic trong Controller. |
| NFR-08 | Mở rộng | Schema database hỗ trợ thêm module mới (karaoke, VR room) mà không cần sửa bảng hiện tại. | Thiết kế Zones table generic theo type. |

# 5. Feature List

| ID | Feature | Mô tả | Priority | Module | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Register / Login | Email + password auth, JWT token, BCrypt hash | Must | Auth | S1 |
| F02 | Role Authorization | Phân quyền 4 roles, guarded routes, 401/403 handling | Must | Auth | S1 |
| F03 | Quản lý bàn CRUD | Thêm/sửa/xoá bàn, gán zone, loại, giá khung giờ | Must | Table | S1 |
| F04 | Floor Map real-time | Sơ đồ bàn trực quan, màu trạng thái, click mở/xem | Must | Table | S2 |
| F05 | Mở bàn (Start Session) | Ghi nhận giờ start, nhân viên phụ trách | Must | Session | S2 |
| F06 | Đóng bàn & Tính tiền | Tính tiền theo giờ + khung giờ, làm tròn phút | Must | Session | S2 |
| F07 | Chuyển bàn | Giữ nguyên thời gian, chuyển sang bàn mới | Must | Session | S2 |
| F08 | Booking online | Khách đặt bàn trước, chọn ngày/giờ/loại | Must | Booking | S2 |
| F09 | Xác nhận & Quản lý Booking | Staff confirm, auto-release 15 phút nếu vắng | Must | Booking | S2 |
| F10 | Menu đồ uống CRUD | Danh mục, sản phẩm, giá, upload ảnh | Must | Order | S2 |
| F11 | Tạo Order gắn Session | Order đồ uống gắn bàn đang chạy, tracking status | Must | Order | S3 |
| F12 | Hóa đơn tích hợp | Gộp tiền bàn + tiền order, áp discount | Must | Invoice | S3 |
| F13 | Thanh toán & In bill | Chọn phương thức, in PDF hoặc hiển thị QR | Must | Invoice | S3 |
| F14 | Quản lý kho | Nhập kho, cảnh báo tồn kho thấp | Should | Inventory | S3 |
| F15 | Quản lý nhân viên | CRUD staff, phân quyền, khóa/mở khóa tài khoản, thống kê doanh thu theo nhân viên | Must | Staff | S3 |
| F16 | Dashboard Admin | Doanh thu real-time, bàn đang chạy, công suất | Must | Report | S4 |
| F17 | Báo cáo & Export | Doanh thu theo ngày/tuần/tháng, xuất Excel | Must | Report | S4 |
| F18 | Cấu hình giá khung giờ | Admin cài giá theo loại bàn, ngày/giờ, %phụ thu | Must | Setting | S1 |
| F19 | Biểu đồ peak hours | Chart doanh thu theo giờ trong ngày | Should | Report | S4 |
| F20 | Search & Filter | Tìm kiếm hóa đơn, booking, staff; filter đa chiều | Must | All | S3 |
| F21 | Pagination | Phân trang chuẩn cho tất cả danh sách | Must | All | S2 |
| F22 | Happy Hour / Promo | Giảm giá theo khung giờ thấp điểm, combo | Nice | Setting | S4 |
| F23 | Cảnh báo thông minh | Bàn chạy >4h nhắc nhân viên; kho thấp thông báo | Nice | System | S4 |
| F24 | Game Center Module | Mở rộng quản lý máy game, PS5 room theo cùng logic | Nice | Extend | S5 |

# 6. Module Breakdown & Phân Công

PoolHub chia thành 5 module độc lập, mỗi thành viên phụ trách một module chính:

| Module | Phụ trách | Scope | Features | Tech highlights |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: Auth & Setting | TV1 | Register/Login, JWT, RBAC, Cấu hình giá khung giờ, Cài đặt hệ thống, GitHub/DevOps | F01,F02,F18,F21 | JWT, BCrypt, Middleware |
| M2: Table & Session | TV2 | CRUD bàn, Floor Map, Mở/Đóng bàn, Tính tiền theo giờ+khung giờ, Chuyển bàn | F03,F04,F05,F06,F07 | Business rule tính giờ |
| M3: Booking & Order | TV3 | Booking online, Confirm flow, Menu, Order gắn session, Tracking status, Kho | F08,F09,F10,F11,F14 | Transaction, FK constraint |
| M4: Invoice & Staff | TV4 | Hóa đơn tích hợp, Thanh toán, In bill, Quản lý nhân viên, Phân ca, Chấm công | F12,F13,F15,F20 | PDF gen, Reporting |
| M5: Dashboard & Frontend | TV5 | Dashboard real-time, Báo cáo, Export Excel, Biểu đồ, Toàn bộ Next.js UI | F16,F17,F19,F22,F23 | Chart.js, Export, UX |

# 7. Technology Stack

| Layer | Technology | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | ASP.NET Core 8 Web API | RESTful API, Middleware, Dependency Injection |
| ORM | Entity Framework Core 8 + SQL Server | Database access, Migrations, LINQ queries |
| Authentication | JWT Bearer + BCrypt | Stateless auth, Password hashing |
| Real-time (Optional) | SignalR | Cập nhật trạng thái bàn live trên Floor Map |
| Documentation | Swagger / OpenAPI | API docs tự sinh, test trực tiếp |
| Logging | Serilog | Log file + Console, structured logging |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS | Server-side rendering, routing, styling |
| UI Components | shadcn/ui | Component library nhất quán |
| Charts | Recharts / Chart.js | Dashboard biểu đồ doanh thu |
| HTTP Client | Axios + interceptors | Gọi API, tự động attach JWT token |
| State Management | Zustand / React Context | Global auth state, session state |
| Export | ExcelJS / jsPDF | Xuất báo cáo Excel, in hóa đơn PDF |
| Deploy Backend | Render / Azure App Service | Host ASP.NET Core API |
| Deploy Frontend | Vercel | Host Next.js |
| Deploy Database | Railway / Azure SQL | Managed SQL Server |
| Version Control | Git + GitHub | Branching: main/dev/feature/* |

# 8. Kế Hoạch Triển Khai 10 Tuần

| Tuần | Giai đoạn | Công việc chính | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analysis & Design | Phân tích yêu cầu, User roles, FR/NFR, ERD draft, Use Case Diagram, Sitemap | Proposal PDF, Feature list, ERD sơ bộ, Use Case |
| 2 | Database & API Spec | Database design chi tiết, API endpoints, Wireframe UI | DB Diagram, API Document, UI Wireframe |
| 3 | Backend Architecture | Project setup, EF Core, Repository/Service pattern, CRUD APIs cơ bản | Backend source, CRUD APIs, Swagger |
| 4 | Auth & Table/Session | JWT Auth, Role authorization, Table CRUD, Session (mở/đóng bàn), tính tiền | Auth APIs, Session APIs, Postman demo |
| 5 | Booking & Order | Booking flow, Menu CRUD, Order system, Kho, Business logic nâng cao | Full workflow backend, Upload ảnh |
| 6 | Invoice & Optimization | Hóa đơn tích hợp, Staff/Ca làm, Exception middleware, Logging, Refactor | Stable backend, Testing evidence, README |
| 7 | Frontend Foundation | Next.js setup, Layout, Auth UI, Floor Map, Session management UI | UI skeleton, API connected |
| 8 | Frontend Features | Dashboard, Báo cáo chart, Order UI, Booking UI, Search/filter, Export | End-to-end workflow hoàn chỉnh |
| 9 | Deployment | Deploy Backend + DB + Frontend, README, API docs, Setup guide | Public URL, Deploy guide |
| 10 | Defense | Final demo, presentation, individual Q&A | Slide thuyết trình, Demo live |

# 9. Đối Chiếu Tiêu Chí Chấm Điểm

| Hạng mục chấm điểm | Tỷ lệ | PoolHub thể hiện ở đâu |
| --- | --- | --- |
| Backend Architecture & API | 25% | Layer architecture rõ ràng (API/Service/Repository/Domain), 20+ REST endpoints, DTO pattern xuyên suốt, Swagger đầy đủ |
| Database & EF Core | 10% | 10+ bảng quan hệ, FK constraints, EF Core Migrations, Seed data thực tế |
| Authentication & Security | 10% | JWT + BCrypt, Role-based Auth 4 cấp, Exception middleware, Protected endpoints |
| Business Logic & Validation | 10% | Tính tiền theo khung giờ (core logic), Booking conflict check, Auto-release bàn, Stock alert, DataAnnotation + custom validation |
| Backend Testing & Optimization | 5% | Postman collection, Unit test AuthService & SessionService, Serilog logging, Query optimization |
| Frontend UI & API Integration | 20% | Next.js App Router, Axios interceptor, Floor Map interactive, Dashboard Chart, Form validation zod/yup |
| Frontend UX & Responsive | 10% | Tailwind responsive (mobile/tablet/desktop), shadcn/ui components, Toast notification, Loading state, Error handling |
| Deployment | 5% | Backend trên Render/Azure, Frontend trên Vercel, DB trên Railway, public URL hoạt động |
| Presentation & Teamwork | 5% | Git history rõ ràng, PR review chéo, mỗi TV demo phần phụ trách, trả lời Q&A technical |

# 10. Tài Liệu Tham Khảo

•       Microsoft ASP.NET Core Documentation: https://docs.microsoft.com/aspnet/core

•       Entity Framework Core: https://docs.microsoft.com/ef/core

•       Next.js Documentation: https://nextjs.org/docs

•       JWT.io: https://jwt.io

•       Swagger / OpenAPI: https://swagger.io/docs

•       shadcn/ui: https://ui.shadcn.com

•       Recharts: https://recharts.org

•       VPA Billiard & Game Center – thực tế tham khảo mô hình kinh doanh tại Việt Nam

# 10. Kết Luận

PoolHub là một hệ thống quản lý trung tâm giải trí được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề thực tế trong vận hành quán bi-a, bar và game center. Hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi gồm quản lý bàn, phiên chơi, booking, order đồ uống, hóa đơn, thanh toán, kho, nhân viên và báo cáo doanh thu.

Với kiến trúc backend sử dụng ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, SQL Server và frontend sử dụng Next.js, Tailwind CSS, PoolHub đáp ứng tốt yêu cầu của môn Fullstack ASP.NET Project. Dự án có tính ứng dụng thực tế, phạm vi phù hợp cho nhóm 5 thành viên, đồng thời có đủ độ phức tạp về authentication, authorization, business logic, database relationship, API integration, dashboard và deployment.

PoolHub – Fullstack Project Proposal | FPT University | Summer 2025

PoolHub – Fullstack Project Proposal | FPT University | Summer 2025